Arbeitsaufgaben – Projektentwicklung

Inhalt

[***Konkrete Projektmerkmale*** 2](#_Toc184205985)

[***Projektrisiko*** 2](#_Toc184205986)

# ***Konkrete Projektmerkmale***

* Inhaltliche Zielsetzung
  + Programmierung einer Notiz-App
* Zeitliche Zielsetzung
  + Anfang: 4.12.2024
  + Ende: 1.6.2025
* Neuartigkeit
  + Nicht neuartig
  + Besser als derzeitige Exemplare
* Ressourcen
  + 2 Mitarbeiter
  + Kein Budget
* Komplexität
  + Niedrige Komplexität

# ***Projektrisiko***

* Technisch
  + Beschreibung
    - Schwierigkeiten bei Programmierung
  + Ursache
    - Erstes mal das eine App programmiert wird
  + Auswirkungen
    - Längere Entwicklungsdauer
  + Maßnahmen
    - Vorbildung der Mitarbeiter hinsichtlich App-programmierung
* Zeitlich
  + Beschreibung
    - Gefahr von Nichteinhaltung des Zeitplans
  + Ursache
    - Schwierigkeit bei Programmierung
  + Auswirkung
    - Überschreitung des Zeitplans
  + Maßnahmen
    - Vorbildung der Mitarbeiter hinsichtlich App-programmierung
* Aufwand
  + Beschreibung
    - Entwicklungsaufwand wird unterschätzt
  + Ursache
    - Fehleinschätzung bei Komplexität der Programmierung
  + Auswirkungen
    - Nichteinhaltung des Zeitplans
  + Maßnahmen
    - Aufwandsrisiko noch einmal überarbeiten
* Zielsetzung
  + Beschreibung
    - Zielsetzungen sind zu ambitioniert
  + Ursache
    - Unrealistische Anforderungen für die eingeplante Entwicklungszeit
  + Auswirkungen
    - App wird unvollständig veröffentlicht oder Zeitplan wird nicht eingehalten
  + Maßnahmen
    - Hauptfunktionen priorisieren
* Verwertbarkeit
  + Beschreibung
    - App kann sich nicht gegen Konkurrenz behaupten
  + Ursache
    - Schlechte Markanalyse
    - Schlechte App
  + Auswirkungen
    - Wird nicht verwendet
    - Geldverlust
  + Maßnahmen
    - Analyse der Konkurrenz
    - Marktanalyse x